CAHIER DES CHARGES

Plateforme Ezeetest

Conception et développement d'une plateforme d'aide aux étudiants

| Document | Cahier des charges fonctionnel et technique |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | Juillet 2026 |
| Commanditaire | LKAV Society |
| Destinataires | Prestataires de développement web |
| Classification | Document de cadrage — diffusion restreinte |

Sommaire

1.  Présentation générale du projet

2.  Étude de marché et positionnement

3.  Spécifications fonctionnelles

4.  Fonctionnalités innovantes proposées

5.  Spécifications techniques

6.  Spécifications non fonctionnelles

7.  Contraintes du projet

8.  Livrables attendus

9.  Critères d'acceptation

10.  Planning indicatif

11.  Annexes

1. Présentation générale du projet

1.1. Contexte et objet du document

Le présent document constitue le cahier des charges de la conception et du développement de la plateforme Ezeetest. Il s'adresse aux prestataires et équipes de développement consultés pour la réalisation de la solution. Il décrit de manière exhaustive les besoins fonctionnels, les exigences techniques, les contraintes ainsi que les fonctionnalités innovantes attendues. Ce document a vocation à permettre à un prestataire de prendre en charge le projet sans prérequis particulier : tous les comportements, règles métier et parcours utilisateurs y sont spécifiés.

1.2. Présentation du commanditaire

Le commanditaire est LKAV Society, une structure composée de deux associés :

Bryan LK — Développeur web, IA et analyse de données.

Benito AVANNA — Développeur web et sécurité informatique.

LKAV Society porte la vision d'Ezeetest et ambitionne de déployer une plateforme moderne au service de la communauté étudiante africaine. Le présent document traduit cette vision en spécifications exploitables.

1.3. Contexte et problématique

Dans les universités d'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin, les étudiants de licence en informatique (filières IA, GL, SI, SeIOT) rencontrent des difficultés récurrentes :

Difficulté d'accès centralisé aux cours, épreuves, corrigés et documents pédagogiques.

Absence de plateforme collaborative dédiée au partage de ressources académiques.

Manque d'outils d'aide à la révision et à la compréhension des concepts.

Isolement des étudiants et déficit d'entraide entre promotions.

Absence d'outils intelligents adaptés au contexte local (langue, programmes, examens).

Les solutions internationales disponibles sur le marché (Moodle, Google Classroom, Discord, etc.) ne répondent que partiellement à ces besoins : elles sont généralistes, non spécialisées dans le contexte universitaire africain et n'intègrent pas d'assistant IA dédié aux matières scientifiques.

Ezeetest vise à répondre à ces besoins en offrant un point d'entrée unique où l'étudiant peut consulter des ressources, échanger avec sa communauté, poser des questions à un assistant IA, organiser son travail et suivre l'actualité de sa filière.

1.4. Objectifs du projet

Objectif général

Concevoir, développer et déployer une plateforme web moderne, sécurisée et performante destinée à accompagner les étudiants universitaires dans leur parcours académique, en leur fournissant un accès centralisé aux ressources pédagogiques, un espace communautaire et un assistant intelligent.

Objectifs spécifiques

Centraliser l'ensemble des ressources pédagogiques (cours, TD, TP, épreuves, corrigés, emplois du temps) par filière, niveau et semestre.

Faciliter la recherche intelligente et le téléchargement de documents.

Favoriser les échanges entre étudiants via un fil communautaire (publications, commentaires, likes, messagerie).

Proposer un assistant IA conversationnel spécialisé dans les matières enseignées (informatique, mathématiques, sciences).

Offrir un système de prise de notes collaboratif et personnel.

Garantir la sécurité des données utilisateurs et la conformité aux bonnes pratiques de développement web.

Permettre une montée en charge progressive (de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'étudiants).

1.5. Cible utilisateurs

| Profil | Description | Besoins principaux |
| --- | --- | --- |
| Étudiants de licence (L1, L2, L3) | Filières IA, GL, SI, SeIOT, etc. | Accès aux cours, aux épreuves, entraide, IA, organisation. |
| Étudiants de master | Diverses spécialités | Recherche avancée, ressources partagées, networking. |
| Enseignants et vacataires | UAC et autres universités | Dépôt de ressources, animation de forum, correction. |
| Administrateurs de la plateforme | Équipe LKAV | Modération, gestion des contenus, statistiques, support. |
| Visiteurs anonymes | Non connectés | Consultation partielle (page d'accueil, à propos, contact). |

1.6. Périmètre du projet

Dans le périmètre

Conception et développement complet du site web (front-end, back-end, base de données, infrastructure).

Modules d'authentification, de profil, de communauté, de bibliothèque de documents, d'assistant IA et d'administration.

Application web responsive (desktop, tablette, mobile) et Progressive Web App (PWA).

Documentation technique, déploiement et formation des administrateurs.

Hors périmètre (V1)

Application native iOS / Android (la PWA couvre ce besoin en V1).

Intégration avec les systèmes d'information des universités (ENT, Moodle) — projet à part en V2.

Système de paiement en ligne (freemium / abonnement) — projet à part en V2.

Visioconférence et classes virtuelles en direct — projet à part en V2.

2. Étude de marché et positionnement

2.1. Solutions du marché et leurs limites

Une étude rapide du marché montre que les solutions actuellement disponibles ne couvrent qu'une partie des besoins identifiés. Le tableau ci-dessous synthétise les principales solutions et leurs limites dans le contexte d'Ezeetest.

| Solution | Type | Forces | Limites dans notre contexte |
| --- | --- | --- | --- |
| Moodle | LMS open source | Très répandu, nombreuses fonctionnalités pédagogiques. | Pas d'IA spécialisée, UX vieillissante, pas de réseau social intégré. |
| Google Classroom | LMS cloud | Gratuit, simple, intégré à Google Workspace. | Dépendant de Google, pas d'IA spécialisée, pas de réseau social. |
| Discord | Communication | Excellent pour la discussion en temps réel, canaux vocaux. | Pas de gestion de ressources pédagogiques, pas d'IA, canaux peu structurés. |
| Stack Overflow / Discourse | Forum de questions-réponses | Moteur de Q&R performant, système de réputation. | Peu adapté au contexte académique, pas de gestion de documents. |
| Notion / Obsidian | Prise de notes | Éditeurs riches, organisation flexible. | Pas de communauté, pas d'IA spécialisée, prix élevé pour les versions premium. |
| Khan Academy / OpenClassrooms | MOOC | Cours structurés, pédagogie éprouvée. | Contenu en anglais ou en français international, pas d'adaptation à l'Afrique de l'Ouest. |

Aucun acteur ne couvre intégralement le triptyque suivant : (1) bibliothèque de ressources structurées par filière, niveau et unité d'enseignement ; (2) communauté d'entraide entre étudiants ; (3) assistant IA spécialisé dans les matières enseignées en licence informatique. C'est précisément ce positionnement que la plateforme Ezeetest ambitionne d'occuper.

2.2. Proposition de valeur

La plateforme Ezeetest se distingue par les éléments différenciants suivants :

Spécialisation dans le contexte universitaire ouest-africain (programmes, langue, examens).

Structure pédagogique fine (filière > niveau > semestre > UE > EC > catégorie).

Assistant IA conversationnel spécialisé dans les matières scientifiques et informatiques.

Espace communautaire intégré (publications, messagerie, forum par matière).

Personnalisation grâce à un profil et à une mémoire pédagogique.

Outils d'aide à la révision (flashcards, quiz adaptatifs, fiches générées par IA).

2.3. Modèle économique

La V1 de la plateforme est gratuite pour les étudiants. Un modèle freemium est envisagé à terme (V2) :

Accès gratuit à toutes les fonctionnalités de base.

Accès premium (V2) : quotas IA élargis, statistiques avancées, mentorat premium, suppression des publicités.

Partenariats avec les universités et les enseignants (accès institutionnel, certifications).

Subventions et appels à projets (numérique éducatif, innovation en Afrique).

2.4. Cible de déploiement

Lancement en V1 ciblé sur l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), sur les quatre filières (IA, GL, SI, SeIOT).

Extension rapide à l'Université de Lomé (Togo), à l'UCAD (Sénégal) et à l'USTHB (Algérie).

Objectif à douze mois : 10 000 étudiants actifs et 50 000 documents indexés.

Objectif à vingt-quatre mois (V2) : 100 000 étudiants et une présence dans dix pays d'Afrique francophone.

3. Spécifications fonctionnelles

3.1. Module Authentification et gestion des comptes

3.1.1. Inscription

L'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer un compte. Elle est ouverte à toute personne disposant d'une adresse e-mail valide et d'un matricule étudiant (huit chiffres).

Champs du formulaire

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| Nom | Texte | Obligatoire, 2 à 50 caractères, lettres uniquement, mis en majuscules. |
| Prénom | Texte | Obligatoire, 2 à 50 caractères, lettres uniquement. |
| Matricule | Texte | Obligatoire, exactement 8 chiffres, alphanumérique. |
| Filière | Liste déroulante | Valeurs autorisées : IA, GL, SI, SeIOT. |
| Adresse e-mail | E-mail | Obligatoire, format e-mail valide, unique en base. |
| Mot de passe | Mot de passe | Obligatoire, minimum 8 caractères, au moins 1 majuscule et 1 chiffre. |
| Confirmation du mot de passe | Mot de passe | Doit être identique au mot de passe. |

Règles métier

Le matricule, l'adresse e-mail et le nom d'utilisateur doivent être uniques en base.

Le mot de passe est haché avec l'algorithme bcrypt (coût 12) avant tout stockage.

À la création, un e-mail de vérification contenant un code à six chiffres est envoyé.

L'utilisateur ne peut pas se connecter tant que son adresse e-mail n'est pas vérifiée (hors cas particulier à valider).

Un compte désactivé ne peut pas se connecter.

Verrouillage du compte après cinq tentatives échouées consécutives (déverrouillage après quinze minutes ou via e-mail).

3.1.2. Vérification de l'adresse e-mail

Code à six chiffres, généré aléatoirement, valable quinze minutes.

Cinq tentatives de saisie maximum.

Possibilité de renvoyer un nouveau code, avec un délai minimum de soixante secondes entre chaque renvoi.

Stockage du hachage du code en base (jamais en clair) et de la date d'expiration.

Mise à jour du champ « email_verified_at » lors de la validation.

3.1.3. Connexion

L'utilisateur se connecte avec son adresse e-mail ou son nom d'utilisateur, accompagné de son mot de passe. En cas de succès, une session sécurisée est ouverte.

Régénération de l'identifiant de session après chaque authentification réussie (protection contre la fixation de session).

Option « Se souvenir de moi » : jeton sécurisé stocké dans un cookie HttpOnly pendant trente jours.

Bouton « Mot de passe oublié » déclenchant l'envoi d'un lien de réinitialisation valable une heure.

Possibilité d'authentification via Google et Microsoft (OAuth 2.0) en V1.1.

3.1.4. Déconnexion

Destruction complète de la session et invalidation des jetons « Se souvenir de moi ».

Page de confirmation avant la déconnexion.

3.2. Module Profil utilisateur

3.2.1. Affichage du profil

L'utilisateur connecté accède à une page « Mon profil » affichant les informations suivantes :

Photo de profil (avatar par défaut ou personnalisé).

Nom, prénom, matricule, filière et date d'inscription.

Biographie (champ libre de cinq cents caractères maximum).

Statistiques personnelles : nombre de publications, de commentaires, de likes reçus, de documents téléchargés.

Badges obtenus (système de gamification — voir section 4.8).

Historique d'activité (publications récentes, commentaires).

3.2.2. Modification du profil

Modification du nom d'utilisateur, de la biographie et de l'avatar.

Changement de mot de passe (avec saisie de l'ancien mot de passe).

Changement d'adresse e-mail (avec nouvelle vérification par e-mail).

Téléversement d'un avatar (formats JPG, PNG, WEBP ; taille maximale 2 Mo, recadrage automatique en 400 × 400 pixels).

Désactivation du compte (suppression logique, données conservées pendant trente jours).

3.3. Module Bibliothèque de ressources pédagogiques

3.3.1. Structure du catalogue

Les ressources sont classées selon l'arborescence suivante :

Filière (IA, GL, SI, SeIOT).

Niveau (Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2).

Semestre (1, 2, etc.).

Unité d'enseignement (UE) et élément constitutif (EC).

Catégorie : cours, travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP), épreuve, corrigé, document, emploi du temps, ressource externe.

3.3.2. Fiche descriptive d'un document

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Nom commercial du document. |
| Description | Résumé du contenu (optionnel, 500 caractères). |
| UE / EC | Unité d'enseignement et élément constitutif associés. |
| Catégorie | Type de ressource (voir ci-dessus). |
| Année universitaire | Année de référence du document. |
| Auteur / Source | Enseignant, promotion ou source externe (ex. Google Drive). |
| Format | PDF, Word, Excel, image, lien externe. |
| Taille | Taille du fichier en Ko ou en Mo. |
| Nombre de téléchargements | Compteur public. |
| Note moyenne | Évaluation de 1 à 5 étoiles par les utilisateurs. |
| Date d'ajout | Date d'insertion dans la plateforme. |

3.3.3. Téléversement par un utilisateur

Tout utilisateur authentifié peut proposer un document.

Le document est mis en file d'attente de modération avant publication.

Formats acceptés : PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG (taille maximale 20 Mo).

Lien externe possible (Google Drive, OneDrive, YouTube, etc.).

Détection automatique des doublons (titre + UE + EC + année).

Notification par e-mail à l'administrateur pour modération.

3.4. Module Recherche et filtrage

3.4.1. Recherche simple

Une barre de recherche globale est disponible dans la barre de navigation de toutes les pages internes. Elle retourne des résultats dans les modules suivants : documents, publications, utilisateurs et éléments constitutifs (EC / UE).

3.4.2. Recherche avancée

Accessible depuis la page « Bibliothèque », elle permet de combiner plusieurs critères :

Filière (multi-sélection).

Niveau (multi-sélection).

Semestre.

UE / EC (avec autocomplétion).

Catégorie (multi-sélection).

Période (plage de dates).

Note minimale.

Tri : pertinence, date, note ou nombre de téléchargements.

3.4.3. Moteur de recherche

Indexation full-text des titres, des descriptions, des UE et des EC.

Tolérance aux fautes de frappe et aux accents.

Suggestions automatiques (autocomplétion) sous la barre de recherche.

Mise en surbrillance des termes recherchés dans les résultats.

Historique des recherches récentes de l'utilisateur.

3.5. Module Téléchargement

L'utilisateur peut télécharger les fichiers depuis la fiche du document. Le système doit :

Vérifier l'authentification avant tout téléchargement.

Incrémenter le compteur de téléchargements.

Servir le fichier avec un nom de téléchargement propre (slugification du titre).

Enregistrer l'historique des téléchargements de l'utilisateur.

Pour les liens externes, rediriger vers l'URL source après affichage d'une fenêtre d'avertissement.

3.6. Module Communauté (réseau social académique)

3.6.1. Publications

Les utilisateurs peuvent publier des messages courts (deux mille caractères maximum) contenant :

Du texte brut ou enrichi (gras, italique, listes, code, liens, emojis).

Des pièces jointes (jusqu'à trois fichiers, dix Mo chacun).

Une visibilité : publique, restreinte à la filière ou restreinte aux amis.

Des tags (mots-clés) pour catégoriser la publication.

Une modification possible dans les trente minutes suivant la publication.

Une suppression possible à tout moment par l'auteur ou par un modérateur.

3.6.2. Commentaires

Commentaires imbriqués sur deux niveaux (commentaire et réponse).

Notification de réponse pour l'auteur du commentaire parent.

Mention d'utilisateurs avec le symbole @ (notification automatique).

Édition et suppression dans les mêmes conditions que les publications.

3.6.3. Système de likes

Like / unlike sur les publications et les commentaires.

Affichage du nombre total de likes.

Liste des utilisateurs ayant liké (accessible pour les cinquante premiers).

3.6.4. Système d'amis

Envoi d'une demande d'ami avec un message optionnel.

Acceptation ou refus de la demande.

Liste d'amis avec possibilité de retrait.

Suggestions d'amis (membres de la même filière ou de la même promotion).

3.6.5. Fil d'actualité

Affichage chronologique inversé des publications.

Pagination infinie (vingt publications par page).

Filtrage : toutes les publications, amis uniquement, ma filière ou mes abonnements.

Mise à jour en temps réel (WebSockets) des nouvelles publications et des nouveaux commentaires.

Recherche au sein du fil d'actualité.

3.7. Module Assistant IA éducatif

L'assistant IA conversationnel constitue l'un des éléments différenciants de la plateforme. Il permet aux étudiants d'obtenir des explications, des résumés, des exemples de code, des QCM, etc.

3.7.1. Cas d'usage

Poser une question sur un cours (mathématiques, algorithmique, programmation, réseaux, IA, sécurité, etc.).

Demander un résumé d'un long texte (copié-collé).

Générer des exercices d'entraînement sur un thème donné.

Expliquer un message d'erreur de code.

Demander la traduction d'un énoncé en anglais ou en français.

Réviser à l'aide de flashcards générées automatiquement.

3.7.2. Fonctionnalités de l'interface

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Sélection du rôle | Tuteur, correcteur, traducteur, générateur de QCM, etc. |
| Contexte pédagogique | Choix de la matière, du niveau et de l'élément constitutif (EC). |
| Historique de conversation | Sauvegarde de toutes les conversations de l'utilisateur. |
| Export de conversation | Export en PDF, en Markdown ou en texte brut. |
| Partage de conversation | Lien public vers une conversation utile à la communauté. |
| Saisie vocale | Saisie vocale de la question (Web Speech API). |
| Rendu Markdown | Rendu Markdown des réponses (coloration syntaxique du code). |
| Régénération | Possibilité de régénérer une réponse si elle ne convient pas. |

3.7.3. Garde-fous et sécurité

Toutes les requêtes sont relayées par le backend (la clé d'API n'est jamais exposée au navigateur).

Modération des réponses (filtre anti-toxicité et anti-désinformation).

Détection des demandes hors sujet pédagogique avec message d'aiguillage.

Limite de messages par jour et par utilisateur selon le quota attribué (voir section 4.3).

Journalisation des conversations pour amélioration continue et détection d'abus.

3.8. Module Messagerie privée

La messagerie privée permet des échanges directs entre utilisateurs, distincts du fil communautaire.

Conversations individuelles et conversations de groupe (jusqu'à trente participants).

Indicateur de saisie en temps réel.

Statut en ligne, hors ligne ou absent.

Notifications de nouveaux messages.

Recherche dans l'historique de conversation.

Envoi de fichiers (jusqu'à vingt-cinq Mo).

Messages vocaux courts (optionnel en V1.1).

Possibilité de bloquer un utilisateur.

Chiffrement des messages en transit (HTTPS) et au repos (chiffrement côté serveur).

3.9. Module Notifications

Le système centralisé de notifications est accessible depuis la barre de navigation.

3.9.1. Types de notifications

Nouveau commentaire sur ma publication.

Réponse à mon commentaire.

Mention @monpseudo dans une publication ou un commentaire.

Like reçu sur ma publication ou mon commentaire.

Nouvelle demande d'ami.

Demande d'ami acceptée.

Nouveau message privé.

Nouveau document disponible dans une UE ou un EC suivi.

Nouveau quiz ou nouvel événement de la communauté.

Alerte administrative (modération, sanction, information).

3.9.2. Canaux de diffusion

Dans l'application (cloche de notification et centre de notifications).

Par e-mail (réglable par l'utilisateur, opt-in / opt-out par type).

Notification push (PWA, opt-in).

Webhook pour intégrations tierces (V2).

3.10. Module Administration et back-office

Une interface d'administration, distincte de l'espace utilisateur, permet aux administrateurs de gérer la plateforme.

3.10.1. Gestion des utilisateurs

Liste, recherche, filtrage et export des utilisateurs.

Activation, désactivation et suppression de compte.

Changement de rôle (étudiant, modérateur, administrateur).

Consultation de l'historique d'activité d'un utilisateur.

Sanction : avertissement, suspension temporaire ou bannissement définitif.

3.10.2. Modération des contenus

File d'attente des documents proposés par les utilisateurs.

Modération des publications et des commentaires signalés.

Possibilité de masquer, de supprimer ou d'éditer un contenu.

Système de signalement par les utilisateurs avec motif.

Tableau de bord des signalements en cours.

3.10.3. Gestion du catalogue pédagogique

CRUD complet sur les filières, les niveaux, les UE et les EC.

Téléversement de documents en masse (CSV + fichiers).

Affectation de modérateurs par filière.

Statistiques de téléchargement et de consultation.

3.10.4. Pilotage et statistiques

Tableau de bord avec indicateurs clés (KPI) : nombre d'inscrits, taux d'engagement, documents téléchargés, etc.

Graphiques d'évolution mensuelle.

Export des rapports en PDF ou en Excel.

Journaux d'activité administrateur (audit trail).

3.10.5. Configuration de la plateforme

Paramètres généraux : nom du site, slogan, logo, couleurs et mentions légales.

Gestion des clés d'API externes (OpenAI, OAuth Google et Microsoft).

Paramètres SMTP.

Modèles d'e-mails personnalisables.

Gestion des langues (V1 : français et anglais).

3.11. Module Éditeur de notes

Un éditeur de texte riche permet à chaque utilisateur de rédiger et d'organiser ses notes personnelles.

Éditeur WYSIWYG (gras, italique, listes, titres, code, formules LaTeX, tableaux, images).

Insertion d'images par copier-coller ou par téléversement.

Organisation par dossiers et sous-dossiers.

Recherche full-text dans les notes.

Partage de notes avec d'autres utilisateurs (lecture seule ou édition collaborative).

Historique des versions (les trente dernières versions sont conservées).

Export en PDF, en Markdown ou en HTML.

Mode hors-ligne avec synchronisation à la reconnexion.

3.12. Module Emplois du temps

Affichage mensuel et hebdomadaire de l'emploi du temps de l'étudiant, en fonction de sa filière et de son niveau.

Code couleur par unité d'enseignement (UE).

Export iCal pour intégration avec Google Calendar ou Outlook.

Notifications push trente minutes avant chaque cours.

Mise en avant des changements de dernière minute (annulations, changements de salle).

3.13. Pages institutionnelles

Page d'accueil publique avec présentation de la plateforme et appel à l'inscription.

Page « À propos » avec histoire, mission, équipe et contact.

Page « Contact » avec formulaire et coordonnées.

Pages « Mentions légales » et « Politique de confidentialité » (conformité RGPD).

Page « Conditions générales d'utilisation » (CGU).

Page « FAQ » avec moteur de recherche.

Page « Tarifs » (V1 gratuite, V2 freemium).

Page « Statut des services » (status page).

4. Fonctionnalités innovantes proposées

Cette section décrit les fonctionnalités innovantes que le commanditaire souhaite voir intégrées à la plateforme. Elles constituent des éléments différenciants qui apporteront une réelle valeur ajoutée aux étudiants.

4.1. Système de recommandation intelligente des ressources

Un algorithme de recommandation suggère à chaque utilisateur des ressources pertinentes en fonction :

De sa filière, de son niveau et de son historique de consultation.

Des tendances de sa promotion (les ressources les plus consultées).

Des notes et commentaires laissés par les autres étudiants.

D'un algorithme de filtrage collaboratif (utilisateurs similaires).

Affichage en page d'accueil sous les formes « Pour vous » et « Tendance cette semaine ».

4.2. Forums de discussion par matière (UE / EC)

Chaque UE / EC dispose de son propre forum.

Les étudiants peuvent y poser des questions, y répondre et voter pour les meilleures réponses.

Marquage des questions résolues.

Système de tags (examen, partiel, rattrapage, oral, etc.).

Modération dédiée par les enseignants référents (rôle « Enseignant »).

Recherche transversale dans l'ensemble des forums.

4.3. Tuteur IA personnalisé avec mémoire pédagogique

Au-delà du simple chat, l'assistant IA dispose d'une mémoire des échanges précédents et peut bâtir un profil pédagogique de l'étudiant :

Détection automatique des points faibles récurrents.

Proposition proactive d'exercices ciblés.

Adaptation du niveau de difficulté au fil des échanges.

Possibilité de créer un parcours de révision sur mesure.

4.4. Génération automatique de fiches de révision et de flashcards

À partir d'un document ou d'un sujet, génération automatique d'une fiche synthétique.

Génération de flashcards (questions / réponses) en lien avec le contenu.

Révision espacée (algorithme SM-2 / Anki) pour optimiser la mémorisation.

Modes d'étude rapide, examen blanc et collaboratif.

4.5. Quiz et exercices adaptatifs

Banque de QCM, de vrai / faux, de questions ouvertes et d'exercices de code.

Génération automatique de QCM à partir d'un document, grâce à l'IA.

Niveau de difficulté adaptatif en fonction des réponses.

Classement par UE / EC et par chapitre.

Mode « défi » entre étudiants.

Statistiques de progression par matière.

4.6. Système de mentorat entre étudiants

Programme de mentorat : des étudiants avancés (Master) encadrent des étudiants de Licence.

Mise en relation par filière et par centre d'intérêt.

Suivi mensuel (sessions, objectifs, progression).

Tableau de bord mentor / mentoré.

Système de badges et de reconnaissance pour les mentors actifs.

4.7. Calendrier académique intelligent

Import automatique du calendrier universitaire (CSV ou ICS).

Rappels automatiques avant chaque examen.

Suggestions de planification de révision en fonction de la charge.

Vues « semaine type » et « planning de révision » personnalisées.

4.8. Système de gamification

Des mécaniques de jeu encouragent l'engagement des utilisateurs :

Points d'expérience (XP) gagnés pour chaque action utile (publication, like reçu, document partagé, etc.).

Niveaux (novice, confirmé, expert, légende).

Badges thématiques (polyvalent, mentor, top contributeur, etc.).

Classements hebdomadaires, mensuels et par filière (opt-in).

Récompenses virtuelles et avantages réels (V2 : bons d'achat, accès premium).

4.9. Reconnaissance OCR des documents et indexation intelligente

Lors du téléversement d'un PDF ou d'une image, OCR automatique du contenu textuel.

Indexation full-text permettant la recherche dans le contenu du document.

Extraction automatique des métadonnées (UE, EC, année, type d'épreuve).

Génération automatique d'un aperçu des premières pages.

4.10. Progressive Web App (PWA) et mode hors-ligne

Installation sur l'écran d'accueil du téléphone (Android et iOS).

Mode hors-ligne pour consulter les documents déjà téléchargés.

Notifications push natives.

Synchronisation différée des actions effectuées hors-ligne (publications, notes, likes).

4.11. Accessibilité et inclusion

Conformité au référentiel WCAG 2.1 niveau AA.

Synthèse vocale des documents pour les personnes malvoyantes.

Mode daltonien et mode contraste élevé.

Support des lecteurs d'écran.

Multilinguisme : français et anglais (V1).

4.12. Tableau de bord personnel de l'étudiant

Vue synthétique de la progression académique.

Temps passé sur la plateforme, ressources consultées et scores aux quiz.

Comparaison anonyme avec la moyenne de la promotion.

Objectifs personnels et suivi (exemple : « Réviser cinq heures par semaine »).

5. Spécifications techniques

5.1. Architecture générale

L'architecture recommandée est une architecture trois tiers moderne, conteneurisée et déployable sur le cloud :

Front-end : application web SPA + PWA, communiquant avec le back-end via une API REST ou GraphQL.

Back-end : API REST en PHP (Laravel 11) ou en Node.js, séparée du front.

Base de données : MySQL 8 ou PostgreSQL 16 pour les données relationnelles, Redis pour le cache et les sessions.

Stockage de fichiers : service de stockage objet (S3, Cloudflare R2, DigitalOcean Spaces).

Recherche : moteur dédié (Meilisearch, Algolia ou Elasticsearch).

Tâches asynchrones : file de messages (Redis + Laravel Horizon ou BullMQ).

WebSockets pour le temps réel (Laravel Reverb, Pusher ou Socket.io).

Reverse proxy : Nginx avec HTTPS (Let's Encrypt).

5.2. Stack technologique recommandée

| Couche | Technologie recommandée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Back-end | Laravel 11 (PHP 8.3) ou Symfony 7 | Framework mature, ORM Eloquent, sécurité intégrée, grande communauté. |
| Front-end | Vue.js 3 + Vite ou React + Next.js | Productivité, performance et SEO si rendu côté serveur. |
| UI / CSS | Tailwind CSS + Headless UI | Cohérence visuelle, rapidité de développement et design system. |
| PWA | Vite PWA Plugin | Service workers, manifest et notifications push. |
| Base de données | MySQL 8.0 ou PostgreSQL 16 | Robustesse, performances et large écosystème. |
| Cache / sessions | Redis 7 | Performances et gestion fine des TTL. |
| Recherche | Meilisearch | Léger, rapide, open source et tolérant aux fautes. |
| Stockage des fichiers | S3, Cloudflare R2 ou MinIO | Scalabilité, durabilité et CDN intégré. |
| IA | OpenAI (GPT-4o, GPT-4o-mini) ou Mistral | Coût, performances et souveraineté. |
| OCR | Tesseract 5 ou Google Document AI | Extraction de texte depuis des PDF ou des images. |
| E-mail | Mailgun, Amazon SES ou Brevo | Fiabilité, délivrabilité et statistiques. |
| CI / CD | GitHub Actions | Intégration native avec le dépôt Git. |
| Monitoring | Sentry + Prometheus + Grafana | Logs, alertes et métriques. |
| Hébergement | Vercel ou Netlify (front) et DigitalOcean, AWS ou Laravel Forge (back) | Simplicité et scalabilité. |

5.3. Sécurité

La sécurité est un axe critique du projet. Les exigences minimales sont les suivantes :

Hachage bcrypt (coût 12) pour les mots de passe, argon2id en option.

Toutes les requêtes SQL passent par des requêtes préparées (Eloquent / PDO).

Validation stricte des entrées utilisateur (Form Requests côté Laravel).

Jetons CSRF sur tous les formulaires.

En-têtes HTTP de sécurité : CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options et Referrer-Policy.

Rate limiting global et par utilisateur (soixante requêtes par minute).

Authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle par TOTP.

Journaux d'audit des actions sensibles (administration, modification de rôle, suppression).

Politique de sauvegarde : sauvegardes quotidiennes chiffrées, conservées trente jours.

Tests d'intrusion automatisés (OWASP ZAP) en intégration continue.

5.4. Performance

Temps de réponse cible : inférieur à 200 ms (P95) pour les pages internes.

Score Lighthouse supérieur à 90 (performance, accessibilité, bonnes pratiques et SEO).

Mise en cache systématique (cache HTTP, ETag, Redis).

CDN pour les fichiers statiques et les images.

Optimisation des images (WebP, lazy loading et srcset).

Compression Brotli ou Gzip côté serveur.

Pagination et chargement par curseur (cursor-based loading) pour les listes longues.

Indexation systématique des colonnes de recherche et de jointure en base.

5.5. Base de données

Le schéma de la base de données doit être conçu en respectant les formes normales 3NF. Les principales entités sont les suivantes :

Table users : email_verified_at, remember_token, two_factor_secret, two_fa_enabled, last_login_at et last_login_ip.

Tables de référence : filieres, niveaux, ues, ecs et categories.

Table documents : reliée aux UE / EC par des clés étrangères polymorphiques.

Tables de communauté : posts, comments, likes, friendships, messages, notifications et notes.

Index d'unicité sur email, matricule et slug.

Contraintes de clés étrangères strictes avec ON DELETE et ON UPDATE définis.

Système d'audit (created_by, updated_by, deleted_by) sur toutes les tables principales.

5.6. API et intégrations

Le back-end expose une API REST versionnée (préfixe /api/v1) documentée avec OpenAPI 3.0. Les intégrations externes prévues sont les suivantes :

OpenAI ou Mistral (assistant IA conversationnel).

Google OAuth 2.0 et Microsoft OAuth 2.0 (authentification).

Service SMTP ou API d'e-mail transactionnel (Mailgun, SES ou Brevo).

Service de stockage objet compatible S3.

Moteur de recherche Meilisearch.

Service d'OCR (Tesseract ou Google Document AI).

5.7. Déploiement et hébergement

Conteneurisation Docker (Dockerfile + docker-compose pour le développement).

Pipeline CI / CD : linting, tests unitaires, tests d'intégration, build et déploiement.

Environnements distincts : développement, recette et production.

Déploiement blue / green ou rolling update.

Monitoring et alertes (Sentry + Grafana).

Documentation d'exploitation (runbook).

6. Spécifications non fonctionnelles

6.1. Performance

Temps de chargement initial inférieur à deux secondes (réseau 3G rapide).

Time to Interactive inférieur à trois secondes.

Capacité à supporter cinq mille utilisateurs simultanés.

Disponibilité cible : 99,5 % (SLA).

6.2. Accessibilité

Conformité au référentiel WCAG 2.1 niveau AA.

Navigation clavier complète.

Compatibilité avec les lecteurs d'écran (NVDA, VoiceOver).

Contrastes de couleurs conformes aux normes.

Textes alternatifs présents sur toutes les images.

6.3. Compatibilité

Navigateurs : Chrome, Firefox, Safari et Edge (deux dernières versions majeures).

Appareils : ordinateur de bureau, tablette et mobile (design responsive).

Systèmes : Windows, macOS, Linux, iOS et Android.

6.4. Internationalisation

Interface multilingue (français par défaut, anglais).

Toutes les chaînes de caractères externalisées dans des fichiers de traduction.

Formats de dates, d'heures et de nombres localisés.

6.5. Conformité RGPD et protection des données

Collecte de données limitée au strict nécessaire (privacy by design).

Consentement explicite pour les cookies non essentiels.

Droit à l'oubli : suppression complète des données sur demande.

Export des données personnelles sur demande (portabilité).

Registre des traitements tenu à jour.

Hébergement des données dans une juridiction conforme (Union européenne ou pays avec décision d'adéquation).

6.6. Maintenabilité et qualité de code

Code testé : couverture de tests unitaires supérieure à 70 %.

Respect des standards PSR (PHP) et Airbnb (JavaScript).

Revue de code obligatoire (Pull Requests) sur la branche principale.

Documentation du code (PHPDoc, JSDoc).

Linting et formatage automatisés (PHP-CS-Fixer, ESLint, Prettier).

7. Contraintes du projet

7.1. Contraintes de délais

La V1 doit être livrée dans un délai de quatre à six mois à compter de la notification du marché. Une V1.1 (améliorations et correctifs) est prévue deux mois plus tard.

7.2. Contraintes budgétaires

Le budget global alloué au projet sera communiqué dans le dossier de consultation. Le prestataire est invité à proposer un chiffrage détaillé par phase et par module.

7.3. Contraintes techniques

Hébergement cible : VPS ou cloud (OVH, DigitalOcean, AWS, Scaleway, etc.).

Coût d'infrastructure V1 : inférieur à 100 € par mois pour cinq mille utilisateurs.

Code source propriété du commanditaire (LKAV Society).

Licence du code : à définir (par défaut, propriétaire LKAV Society).

7.4. Contraintes légales et réglementaires

Conformité au RGPD et aux lois béninoises sur la protection des données personnelles.

Respect des droits de propriété intellectuelle (mentions sur les documents partagés).

Mentions légales et conditions générales d'utilisation accessibles avant toute inscription.

8. Livrables attendus

8.1. Code source

Dépôt Git (GitHub ou GitLab) privé ou public, propriété du commanditaire.

Historique git propre (commits atomiques, messages normalisés au format Conventional Commits).

Branches : main (production), develop et feature/*.

README complet : installation, configuration, déploiement et contribution.

8.2. Documentation technique

Architecture technique (schémas et choix techniques justifiés).

Schéma de base de données (Mermaid, dbdiagram.io ou MySQL Workbench).

Documentation de l'API (OpenAPI 3.0 / Swagger).

Manuel d'installation et de déploiement.

Runbook d'exploitation (procédures de gestion des incidents courants).

8.3. Documentation fonctionnelle

Manuel utilisateur (étudiants et administrateurs).

FAQ administrateur.

Politique de sécurité du système d'information (PGSSI).

8.4. Environnements

Environnement de développement (Docker Compose).

Environnement de recette / staging.

Environnement de production (provisioning automatisé).

8.5. Tests et qualité

Tests unitaires (PHPUnit / Jest).

Tests d'intégration.

Tests E2E (Cypress ou Playwright).

Rapport de tests d'intrusion.

8.6. Formation et accompagnement

Formation des administrateurs (deux jours, sur site ou en visio).

Formation des modérateurs (un jour).

Trois mois de support et de maintenance corrective inclus.

Garantie de six mois sur les bogues.

9. Critères d'acceptation

La solution est considérée comme acceptée lorsque les critères suivants sont remplis :

9.1. Critères fonctionnels

Toutes les fonctionnalités décrites en section 3 sont implémentées et fonctionnent conformément aux spécifications.

Les fonctionnalités innovantes de la section 4 sont implémentées à au moins 80 % (celles marquées V1.1 restent optionnelles).

Tous les flux utilisateur ont été testés et validés par le commanditaire.

9.2. Critères techniques

Couverture de tests unitaires supérieure ou égale à 70 %.

Aucun bogue de sévérité critique ou majeure ouvert.

Score Lighthouse supérieur ou égal à 90 sur les quatre axes.

Audit de sécurité (OWASP Top 10) sans faille critique.

Temps de réponse P95 inférieur à 200 ms (endpoints d'API).

9.3. Critères de qualité

Le code respecte les conventions de style définies.

La documentation technique est complète et à jour.

Le site passe les tests d'accessibilité (axe-core, pa11y) avec zéro erreur critique.

9.4. Critères de déploiement

Le pipeline CI / CD déploie en un clic sur l'environnement de production.

Le monitoring est en place (Sentry, Grafana, alertes par e-mail et SMS).

Le runbook d'exploitation est validé par l'équipe technique du commanditaire.

10. Planning indicatif

Le planning ci-dessous est fourni à titre indicatif. Il sera affiné lors de la phase de cadrage avec le prestataire retenu.

| Phase | Livrables | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Atelier de cadrage, choix techniques définitifs, validation du périmètre et maquettes UI. | 2 semaines |
| Phase 1 — Socle technique | Architecture, base de données, authentification, CI / CD et environnement de développement. | 3 semaines |
| Phase 2 — Profil et bibliothèque | Profil utilisateur, bibliothèque de documents, recherche et téléchargement. | 4 semaines |
| Phase 3 — Communauté | Publications, commentaires, likes, amis, messagerie et notifications. | 5 semaines |
| Phase 4 — Assistant IA | Intégration de l'IA, historique, garde-fous et fonctionnalités innovantes associées. | 3 semaines |
| Phase 5 — Back-office | Modération, statistiques et configuration. | 3 semaines |
| Phase 6 — Fonctionnalités innovantes | Recommandation, gamification, OCR, PWA et autres. | 4 semaines |
| Phase 7 — QA et accessibilité | Tests, audit de sécurité, performance et accessibilité. | 3 semaines |
| Phase 8 — Recette et mise en production | Recette utilisateur, correctifs, déploiement et formation. | 3 semaines |
| Phase 9 — Support post-livraison | Support, correctifs et hotfixes. | 3 mois (inclus) |

Durée totale indicative : Environ six mois de développement, suivis de trois mois de support, soit un engagement total de neuf mois.

11. Annexes

11.1. Annexe 1 — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| UAC | Université d'Abomey-Calavi (Bénin). |
| IA / GL / SI / SeIOT | Filières : Intelligence artificielle, Génie logiciel, Sécurité informatique, Systèmes embarqués et IoT. |
| UE / EC | Unité d'enseignement et élément constitutif (modules de cours). |
| TD / TP | Travaux dirigés et travaux pratiques. |
| RGPD | Règlement général sur la protection des données (Union européenne). |
| PWA | Progressive Web App. |
| OCR | Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères). |
| 2FA | Authentification à deux facteurs. |
| CSP | Content-Security-Policy (en-tête HTTP de sécurité). |
| CDN | Content Delivery Network (réseau de diffusion de contenu). |

11.2. Annexe 2 — Personas

Persona 1 — Aïcha, étudiante en L1 IA

Aïcha, 19 ans, est en première année de licence IA à l'UAC. Elle découvre le programme et a du mal à trouver des ressources de qualité. Elle utilise principalement son smartphone pour étudier dans les transports. Elle cherche avant tout à obtenir des explications claires et un accès rapide aux cours de mathématiques et d'algorithmique.

Persona 2 — Kossi, étudiant en L3 GL

Kossi, 22 ans, est en L3 Génie logiciel. Il est actif sur les groupes WhatsApp de sa promo et aime partager les ressources qu'il trouve. Il souhaiterait disposer d'un endroit centralisé pour stocker les anciens partiels et pouvoir compter sur l'entraide de la communauté.

Persona 3 — Dr Mensah, enseignante

Dr Mensah est enseignante en sécurité informatique. Elle souhaite partager ses supports de cours et interagir avec les étudiants en dehors des heures de cours. Elle veut pouvoir modérer un forum dédié à son unité d'enseignement.

11.3. Annexe 3 — Exigences de marque et identité visuelle

Charte graphique fournie dans le dossier de consultation (logo, couleurs et typographies).

Couleurs principales : bleu marine #0F3054, blanc, orange #FAAD3A et gris #89939E.

Polices : Montserrat (titres), Inter (texte courant), Roboto (texte secondaire) et ezeetest-exo-2-bold (logo).

La marque Ezeetest reste la propriété exclusive de LKAV Society.

Tous les livrables doivent respecter l'identité visuelle fournie.

11.4. Annexe 4 — Références et inspirations

Stack Overflow, Discord, Notion, GitHub Classroom, Moodle, Google Classroom, Khan Academy et OpenClassrooms.

Pour l'IA conversationnelle : ChatGPT, Le Chat Mistral et Mistral Chat.

Pour la gamification : Duolingo et le système de réputation de Stack Overflow.

— Fin du document —